PLAN DE PRUEBAS

Basado en ISTQB Foundation Level e ISO/IEC/IEEE 29119

Proyecto: Gestión de reservas Gimnasio

Sistema de Gestión de Reservas para el Gimnasio de la Universidad de Medellín

Integrantes

Camila Villero

Violeta Agudelo

Sebastián García

Versión: 0.4

Fecha: 26/10/2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	2

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	3

3. BASE DE PRUEBAS	6

4. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS	7

5. ALCANCE	8

6. ENFOQUE Y ESTRATEGIA DE PRUEBAS	10

7. NIVELES DE PRUEBA	11

8. TIPOS DE PRUEBA	12

9. TÉCNICAS DE DISEÑO DE PRUEBAS	14

10. ENTORNO DE PRUEBAS	15

11. DATOS DE PRUEBA	17

12. CRITERIOS DE ENTRADA, SALIDA Y ACEPTACIÓN............................................................. 18

13. GESTIÓN DE DEFECTOS	19

14. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS	20

15. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES	21

16. CRONOGRAMA	22

17. MÉTRICAS Y SEGUIMIENTO	23

18. ENTREGABLES	24

19. INFORME FINAL	24

20. GESTIÓN DEL DOCUMENTO	25

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Propósito del documento

El presente documento define la planificación, estrategia, alcance, organización y control de las actividades de pruebas del Sistema de Gestión de Reservas para el Gimnasio de la Universidad de Medellín.

Este plan establece el marco de validación y verificación del software desarrollado previamente, con el objetivo de evaluar el correcto funcionamiento de sus principales funcionalidades, identificar posibles errores y garantizar la calidad del sistema mediante la aplicación de técnicas y buenas prácticas de pruebas de software alineadas con los lineamientos del ISTQB Foundation Level y los estándares internacionales ISO/IEC/IEEE 29119.

## 1.2 Alcance del documento

Este documento define el plan de pruebas del Sistema de Gestión de Reservas para el Gimnasio de la Universidad de Medellín. Este contempla las actividades de pruebas funcionales y no funcionales que serán realizadas sobre el proyecto, incluyendo las etapas de diseño, ejecución, seguimiento y cierre de las pruebas. Las pruebas se realizarán únicamente sobre las funcionalidades seleccionadas para el alcance del proyecto, las cuales serán definidas en este plan de pruebas.

## 1.3 Referencias

- ISTQB Foundation Level Syllabus. International Software Testing Qualifications Board.

- ISO/IEC/IEEE 29119 – Software Testing.

- ISO/IEC 25010 – Modelo de Calidad del Producto Software.

- Repositorio del proyecto reservas_gimnasio_udem (github.com/ocamilavillero09/reservas_gimnasio_udem) y documentación técnica asociada.

- Modelo de Análisis del Sistema — Sistema de Gestión de Reserva de Gimnasio.

- Especificación de Requisitos del sistema: 23 requisitos funcionales, 12 reglas de negocio (RN01–RN12) y 6 requisitos no funcionales.

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## 2.1 Descripción general del software

El sistema consiste en una plataforma centralizada destinada a la gestión de reservas del Gimnasio de la Universidad de Medellín. Su propósito es facilitar y optimizar el proceso de reservas, reemplazando el método manual basado en el envío de correos electrónicos y permitiendo a los usuarios consultar la disponibilidad de cupos, realizar y cancelar reservas, así como recibir dentro de la aplicación la confirmación de cada operación realizada. El sistema está dirigido a estudiantes, entrenadores y administradores del gimnasio, cada uno con funcionalidades acordes a su rol. Con esta solución se busca eliminar las demoras e inconvenientes actuales para consultar disponibilidad de cupos y reservar, permitiendo conocer la disponibilidad de cupos en tiempo real y mejorando la organización y administración de las reservas del gimnasio.

## 2.2 Contexto organizacional

### Entorno en el que opera el sistema

El sistema opera en el entorno del Gimnasio de la Universidad de Medellín, el proceso de reservas actualmente se realiza de manera manual y presenta problemas de organización.

### Tipo de usuarios

| Usuario | Descripción |
| --- | --- |
| Estudiantes | Son los usuarios principales del sistema; lo utilizan para consultar la disponibilidad de cupos y realizar las reservas. |
| Entrenador (operación del gimnasio) | Usuario encargado de la operación diaria del gimnasio. Verifica la identidad de los estudiantes que llegan mediante su documento de identidad, registra su asistencia dentro de la ventana horaria del bloque reservado, y es el único rol autorizado para cerrar la jornada, procesando las inasistencias y aplicando las penalizaciones correspondientes al final del día. |
| Administrador | Usuario encargado de la supervisión operativa del gimnasio y de la gestión administrativa dentro de la aplicación: consulta el registro diario de actividad, genera reportes en PDF y atiende el buzón de sugerencias enviado por los estudiantes. |
| Administrador principal | Cuenta única con funciones de administrador y con autoridad exclusiva para crear y retirar cuentas de otros administradores del sistema. |

### Dependencias externas

El sistema exige que el registro de usuarios se realice con un correo perteneciente a alguno de los dominios institucionales reconocidos por la universidad (estudiante, entrenador o administrador), sin lo cual no es posible crear una cuenta. Adicionalmente, el sistema depende de una base de datos para el almacenamiento de la información.

### Restricciones técnicas

- La información debe almacenarse en un sistema gestor de base de datos.

- Debe ser compatible con los principales navegadores web modernos.

- El sistema no envía correos electrónicos: toda confirmación se muestra dentro de la aplicación (RN11).

## 2.3 Arquitectura general

### Descripción de la arquitectura

- Cliente-servidor: Los usuarios harán las peticiones de las reservas del gimnasio por medio de la página (Cliente), el servidor que usará la aplicación es quien recibirá dichas peticiones.

- Monolítica: El sistema usará esta arquitectura, para tener toda la lógica de negocio en un solo backend.

Estas arquitecturas facilitarán el desarrollo y la implementación de la aplicación.

### Tecnologías utilizadas

- React: El sistema usará React para el apartado del frontend.

- Python con Django: El sistema usará Python con Django para el apartado del backend.

- MongoDB: El sistema tendrá como base de datos MongoDB.

- Comunicaciones: El sistema se comunicará mediante la API REST.

## 2.4 Procesos, módulos y funcionalidades

El sistema se organiza en siete procesos de negocio. Cada proceso corresponde a un módulo del backend (carpeta backend/api/) y a una pantalla del frontend (carpeta frontend/src/components/). La tabla agrupa los 23 requisitos funcionales de la Especificación de Requisitos e indica cuáles se prueban en este plan.

| Proceso | Módulo (backend / frontend) | Funcionalidades | Rol | En alcance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de cuentas y acceso | views.py, autenticacion.py, features.py / Login, ProfileView | RF01 Registrar una cuenta RF02 Iniciar sesión RF03 Consultar y actualizar mi perfil RF04 Consultar el perfil del entrenador RF05 Consultar el perfil del administrador | Todos | Sí (Violeta) |
| Reservas | views.py, features.py / Dashboard, MyReservations, HistoryView | RF06 Consultar bloques y cupos RF07 Reservar un bloque para el día siguiente RF08 Consultar mis reservas RF09 Cancelar mi reserva RF14 Ver mi historial | Estudiante | Sí (Sebastián) |
| Control de asistencia | attendance.py / TrainerPanel | RF10 Buscar la reserva de un estudiante por su documento RF11 Registrar la asistencia RF12 Consultar las reservas sin asistencia | Entrenador | Sí (Sebastián: RF10; Camila: RF11, RF12) |
| Cierre de jornada y penalizaciones | attendance.py / TrainerPanel | RF13 Procesar las inasistencias al cerrar la jornada RF15 Ver mi reporte de inasistencias | Entrenador y estudiante | Sí (Camila: RF13; Violeta: RF15) |
| Registro diario y reportes | attendance.py, Nousadas.py / TrainerPanel, AdminPanel | RF16 Registro diario (entrenador) RF17 Registro diario (administrador) RF18 y RF19 Descargar el registro en PDF | Entrenador y administrador | RF16 sí (Camila); RF17–RF19 no |
| Buzón de sugerencias | features.py / HistoryView, AdminPanel | RF20 Reportar una falla o enviar una sugerencia RF21 Consultar el buzón de sugerencias | Estudiante y administrador | Sí (Camila) |
| Administración de cuentas | Nousadas.py / AdminPanel | RF22 Crear cuentas de administrador RF23 Retirar el rol de administrador | Administrador principal | No |

# 3. BASE DE PRUEBAS

Los casos de prueba se diseñan a partir de los siguientes documentos y artefactos:

- Requisitos funcionales: los 23 requisitos de la Especificación de Requisitos; 18 están en el alcance (sección 5.1).

- Historias de usuario: una por requisito, con el rol, la acción y el beneficio esperado.

- Casos de uso: flujo principal, flujos alternativos y excepciones de cada funcionalidad, tomados del Modelo de Análisis del Sistema.

- Diagramas UML: casos de uso, secuencia y estados de la reserva y de la cuenta, del Modelo de Análisis del Sistema; además, los diagramas de flujo de caja blanca de la carpeta caja-blanca-drawio/.

- Reglas de negocio: RN01 a RN12, verificadas dentro de las pruebas de cada requisito.

- Criterios de aceptación: los definidos para cada requisito en la Especificación de Requisitos.

- Manuales técnicos: README del repositorio, contrato de la API (backend/api/urls.py), esquema y validaciones de la base de datos (carpeta database/) y guías de la carpeta regression_testing/.

Se elaborará una matriz de trazabilidad entre requisitos y casos de prueba.

Las tablas detalladas de la base de pruebas están en el anexo Tablas.docx.

# 4. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS

- Verificar que el sistema cumple los requisitos especificados: las 18 funcionalidades seleccionadas y sus reglas de negocio.

- Validar que el software satisface las necesidades del usuario final: que estudiantes, entrenadores y administradores realicen las operaciones de su rol.

- Detectar defectos antes de la puesta en producción: en la ejecución de las pruebas y antes del despliegue final.

- Reducir riesgos técnicos y funcionales: priorizando las funcionalidades con mayor impacto y corrigiendo los hallazgos de seguridad.

- Medir la calidad del producto mediante métricas objetivas: casos aprobados, defectos por severidad, cobertura, tiempos de respuesta y accesibilidad (sección 17).

# 5. ALCANCE

## 5.1 Funcionalidades incluidas

Las siguientes funcionalidades del sistema de gestión de reservas del gimnasio serán objeto de pruebas. Se prueban 18 de los 23 requisitos funcionales de la Especificación de Requisitos: seis por integrante. Las reglas de negocio asociadas se verifican dentro de las pruebas de cada requisito.

| Requisito | Funcionalidad | Reglas de negocio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Registrar una cuenta | RN01, RN02 | Violeta Agudelo |
| RF02 | Iniciar sesión | RN02, RN09 | Violeta Agudelo |
| RF03 | Consultar y actualizar mi perfil | — | Violeta Agudelo |
| RF04 | Consultar el perfil del entrenador | — | Violeta Agudelo |
| RF05 | Consultar el perfil del administrador | — | Violeta Agudelo |
| RF15 | Ver mi reporte de inasistencias | RN08, RN09 | Violeta Agudelo |
| RF06 | Consultar los bloques horarios con sus cupos | RN03, RN04, RN10 | Sebastián García |
| RF07 | Reservar un bloque para el día siguiente | RN04, RN05, RN06, RN09, RN10 | Sebastián García |
| RF08 | Consultar mis reservas | — | Sebastián García |
| RF09 | Cancelar mi reserva | RN07, RN11 | Sebastián García |
| RF10 | Buscar la reserva de un estudiante por su documento | RN02, RN12 | Sebastián García |
| RF14 | Ver mi historial | — | Sebastián García |
| RF11 | Registrar la asistencia de un estudiante | RN03, RN12 | Camila Villero |
| RF12 | Consultar las reservas sin asistencia registrada | RN08 | Camila Villero |
| RF13 | Procesar las inasistencias al cerrar la jornada | RN08, RN09 | Camila Villero |
| RF16 | Ver el registro diario del gimnasio (entrenador) | RN03, RN08 | Camila Villero |
| RF20 | Reportar una falla o enviar una sugerencia | RN11 | Camila Villero |
| RF21 | Consultar el buzón de sugerencias | — | Camila Villero |

## 5.2 Funcionalidades excluidas

Las siguientes funcionalidades quedan fuera del alcance de este plan de pruebas:

- RF17 — Ver el registro diario del gimnasio (vista del administrador).

- RF18 y RF19 — Descargar el registro diario en PDF.

- RF22 — Crear cuentas con rol de administrador.

- RF23 — Retirar el rol de administrador.

- Envío de notificaciones por correo electrónico: el sistema no envía correos (RN11).

Estos requisitos quedan fuera del reparto de seis funcionalidades por integrante y no forman parte de la regresión ni del informe final.

## 5.3 Supuestos

Para la ejecución de las pruebas se asumen las siguientes condiciones:

- La base de datos contará con datos de prueba representativos (usuarios, bloques horarios y reservas) antes de iniciar la ejecución.

- Los requisitos funcionales, las reglas de negocio y los criterios de aceptación están aprobados y no sufrirán cambios mayores durante el ciclo de pruebas.

- El entorno de pruebas estará disponible y estable, con el frontend en React, el backend en Python/Django y la base de datos MongoDB correctamente configurados.

- La versión del código a probar estará identificada por un commit o una etiqueta en el repositorio reservas_gimnasio_udem, y las imágenes Docker que se despliegan corresponden a esa versión.

- Los datos de prueba se cargan con los scripts de la carpeta database/ (seed.js y seed_e2e.js) y cada prueba automatizada crea sus propios datos sobre una base limpia.

- Para las pruebas con herramientas de IA y con Stagehand se contará con una clave de API de un modelo de lenguaje con cuota suficiente.

- El equipo de pruebas tendrá acceso a la documentación técnica del proyecto y a las herramientas necesarias.

## 5.4 Restricciones

Las pruebas estarán sujetas a las siguientes limitaciones técnicas, de tiempo y de recursos:

- Tiempo: el proyecto tiene un plazo máximo de dos (2) meses, por lo que el ciclo de pruebas debe ajustarse a una ventana reducida dentro del cronograma académico.

- Recursos humanos: el equipo está conformado por tres (3) integrantes que cumplen simultáneamente roles de desarrollo y de pruebas.

- Herramientas: se utilizarán herramientas gratuitas, de código abierto o con plan gratuito o académico. Stagehand y las herramientas de IA requieren una clave de API con cuota limitada.

- Entorno: las pruebas se ejecutan en un entorno local con Docker Compose y en un clúster local de minikube que simula el despliegue; no existe un ambiente de producción real.

- Dependencias externas: las herramientas de IA y Stagehand dependen de servicios externos (modelos de lenguaje) cuya disponibilidad y respuestas están fuera del control del equipo.

- Reglas de tiempo: RN04 (reservas solo para el día siguiente) y RN12 (asistencia solo el día del bloque y desde su hora) impiden reservar y registrar asistencia el mismo día. Se usa un backend con la hora fijada (regression_testing/herramientas/backend_reloj_fijo.py) o se ajustan las fechas de las reservas de prueba en la base de datos.

# 6. ENFOQUE Y ESTRATEGIA DE PRUEBAS

La estrategia adoptada será:

- Pruebas de caja negra: Se probará el sistema desde la perspectiva del usuario, realizando acciones como iniciar sesión, consultar la disponibilidad de cupos y realizar reservas desde la interfaz, verificando que el comportamiento del sistema sea el esperado.

- Pruebas de caja blanca: Mediante pruebas de caja blanca se revisará que la lógica interna y las reglas de negocio se ejecuten correctamente, como la validación del correo institucional.

- Pruebas de caja gris: Realizaremos pruebas sobre la interfaz como lo haría un usuario, pero aprovechando el conocimiento que tenemos de las reglas de negocio y del funcionamiento interno del sistema para diseñar casos de prueba más completos.

- Pruebas basadas en requisitos: Para verificar que cada funcionalidad cumpla correctamente con su propósito, las pruebas se diseñarán con base en los requisitos y criterios de aceptación correspondientes de esa funcionalidad definidos en la base de pruebas.

- Pruebas basadas en riesgo: Se identifican las funcionalidades con mayor impacto (sección 14) para priorizar las pruebas y reducir los fallos que afecten el funcionamiento del sistema.

- Aplicación de técnicas formales de diseño ISTQB: Particiones de equivalencia, valores límite, tablas de decisión y transición de estados (sección 9), para diseñar los casos de forma organizada y cubrir más escenarios.

- Automatización de pruebas: Se ejecutarán pruebas automáticas para ahorrar tiempo en la ejecución de pruebas repetitivas y obtener resultados consistentes.

- Pruebas manuales complementarias: Se realizarán pruebas manuales complementarias para evaluar la experiencia del usuario con la interfaz y verificar que las funcionalidades sean cómodas e intuitivas de utilizar.

Se aplicará validación (orientada al usuario): comprobar que el sistema resuelve lo que necesitan estudiantes, entrenadores y administradores, con pruebas E2E, de aceptación y de usabilidad. Y verificación (orientada al cumplimiento técnico): comprobar que cada requisito y regla de negocio se implementó como se especificó, con pruebas unitarias, de API, de caja blanca y análisis estático.

# 7. NIVELES DE PRUEBA

Las pruebas del sistema se organizarán en los siguientes niveles:

- Pruebas unitarias: se verificarán de forma aislada las funciones y métodos del backend en Django (validación de reserva única, control de cupos, validación del correo institucional) y los componentes individuales del frontend en React.

- Pruebas de integración: se validará la interacción entre el frontend, el backend y la base de datos MongoDB a través de la API REST, comprobando que las reservas, cancelaciones, asistencias y confirmaciones en la aplicación fluyan correctamente entre los módulos.

  - Top-down (descendente): la integración se probará desde los módulos superiores (interfaz de usuario) hacia los inferiores, utilizando stubs para simular los componentes aún no integrados.

  - Bottom-up (ascendente): la integración se probará desde los componentes de más bajo nivel (acceso a datos en MongoDB y servicios del backend) hacia la interfaz, utilizando drivers para invocar los módulos.

- Pruebas de sistema: se ejecutarán flujos completos de extremo a extremo sobre la PWA: registro, inicio de sesión, consulta de disponibilidad, reserva, recepción de la confirmación y cancelación del cupo.

- Pruebas de aceptación: se verificará el cumplimiento de las historias de usuario y de los criterios de aceptación de cada requisito definidos en la Especificación de Requisitos, y se evaluará la usabilidad con una encuesta a usuarios finales, confirmando que el sistema está listo para su puesta en marcha.

Cada nivel tendrá criterios de entrada y salida definidos (sección 12).

# 8. TIPOS DE PRUEBA

Cada integrante aplica sobre sus seis funcionalidades los tipos de prueba que corresponden al software. Todas las pruebas automatizadas viven en la carpeta regression_testing/ del repositorio.

## 8.1 Pruebas funcionales

Verificación de funcionalidades conforme a requisitos.

| Tipo | Qué se verifica | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| Unitarias (backend) | Reglas de negocio y casos de uso de la API | Django TestCase + mongomock |
| Unitarias y de componentes (frontend) | Componentes React, cliente HTTP y peticiones que envía cada pantalla | Vitest + Testing Library; Cypress Component Testing |
| API | Respuestas 200/201, 400, 401, 403, 404 y 409 de cada endpoint y su efecto en la base de datos | Cypress (cy.request) |
| E2E (sistema) | Recorridos completos por rol: estudiante, entrenador y administrador | Cypress, Playwright, Katalon Recorder |
| E2E con Screenplay y Gherkin | Escenarios Dado–Cuando–Entonces ejecutables con actores, tareas, interacciones y preguntas | Serenity/JS + Cucumber; ScreenPy + Selenium |
| Caja blanca | Cobertura de sentencias y decisiones de las funciones críticas | Diagramas de flujo (draw.io) y coverage.py |
| Pruebas con IA | Tres herramientas de IA por integrante, con propósito, configuración, resultados y limitaciones | Ver la sección 10.2 |
| Pruebas con Stagehand | Recorridos guiados por IA con act, observe y extract, con validaciones | Stagehand |

## 8.2 Pruebas no funcionales

- Rendimiento: humo, carga (50 usuarios), estrés (50 → 100 → 200 usuarios) y lote de RF13, con k6.

- Seguridad: controles de acceso por rol, autenticación con token y vulnerabilidades del OWASP Top 10, con Cypress y pruebas de Django.

- Usabilidad: heurísticas de Nielsen, análisis con IA y encuesta a usuarios.

- Compatibilidad: comportamiento en celular, tableta y escritorio, y en los navegadores Electron y Chrome, con Cypress.

- Accesibilidad: criterios WCAG 2.2 A y AA y foco visible, con axe-core (Cypress) y Lighthouse.

## 8.3 Pruebas estáticas

Revisión de código y documentación.

- Análisis estático: calidad del código, duplicación y métricas con SonarCloud y los scripts de la carpeta Metricas/.

- Revisión de documentación: revisión cruzada entre integrantes del plan, los casos de prueba y los informes.

## 8.4 Pruebas de regresión

Validación de que los cambios no introducen defectos nuevos.

- Antes y después de cada corrección: las suites de Cypress, Django y Vitest se ejecutan sobre el código original y sobre el corregido.

- Después del despliegue final: la regresión completa se repite sobre la versión refactorizada desplegada, sin Stagehand.

# 9. TÉCNICAS DE DISEÑO DE PRUEBAS

| Técnica | Aplicación en el proyecto |
| --- | --- |
| Particiones de equivalencia | Dominios de correo (estudiante, entrenador, administrador y dominio no institucional), roles y estados de la reserva. |
| Análisis de valores límite | Documento de exactamente 10 dígitos (9, 10 y 11), quinta inasistencia que penaliza la cuenta (4 → 5), mensaje del buzón de 2 000 caracteres y último cupo de un bloque. |
| Tablas de decisión | Qué rol puede ejecutar cada acción (reservar, registrar asistencia, cerrar la jornada, consultar el buzón). |
| Transición de estados | Reserva ACTIVA → COMPLETADA, CANCELADA o NO_SHOW; cuenta ACTIVO → PENALIZADO. |
| Caja blanca | Cobertura de sentencias y decisiones a partir de los diagramas de flujo de la carpeta caja-blanca-drawio/. |
| Pruebas basadas en la experiencia | Pruebas exploratorias y revisión heurística de la interfaz. |

# 10. ENTORNO DE PRUEBAS

## 10.1 Infraestructura

| Componente | Configuración |
| --- | --- |
| Frontend | React 18 con Vite, en http://localhost:5173. |
| Backend | Python 3.11, Django 4.2 y Django REST Framework, en http://localhost:8000/api. |
| Base de datos | MongoDB 6.0 con las validaciones e índices de la carpeta database/. |
| Orquestación | Docker Compose para las pruebas locales y minikube para el despliegue. |
| Navegador | Microsoft Edge y Electron 118 en modo headless para Cypress, y Chrome para Katalon, Selenium y Stagehand. |
| Autenticación | El token de sesión se envía en la cabecera Authorization; las pruebas usan las cuentas que crean y su token. |

## 10.2 Herramientas

| Herramienta | Uso en el proyecto |
| --- | --- |
| Cypress 13.17 + mochawesome | Pruebas de API, E2E, componentes, seguridad, accesibilidad e interfaz, con informes HTML, capturas y videos |
| Django TestCase + mongomock | Pruebas unitarias del backend |
| Vitest + Testing Library | Pruebas unitarias del frontend |
| Playwright | Recorridos E2E de reservas y asistencia |
| Katalon Recorder | E2E grabados de RF11, RF12, RF13, RF16, RF20 y RF21 |
| Serenity/JS + Cucumber | Patrón Screenplay con escenarios en Gherkin |
| ScreenPy + Selenium + pytest | Patrón Screenplay en Python |
| k6 | Pruebas de rendimiento |
| axe-core y Lighthouse | Accesibilidad |
| Stagehand | Pruebas guiadas por IA (act, observe, extract) |
| Herramientas de IA (tres por integrante) | Camila Villero: Playwright MCP, GitHub Copilot y Postman Agent Mode / Postbot. Violeta Agudelo: Percy (comparación visual, RF03 a RF05), TestSprite (generación y ejecución de pruebas con IA, RF01 y RF02) y Browser Use (agente de IA que navega y lee la pantalla, RF15). Sebastián García: Cypress Cloud + Studio IA + cy.prompt, BugBug y Katalon Studio con IA / TrueTest. Detalle en regression_testing/IA_HERRAMIENTAS.md. |
| SonarCloud | Análisis estático y calidad del código |
| Docker, Docker Compose, Docker Hub | Entorno de pruebas y publicación de imágenes |
| Jenkins y minikube | Integración continua y despliegue local en Kubernetes |
| GitHub | Control de versiones del código y de las pruebas |

# 11. DATOS DE PRUEBA

Se definirán:

- Datos válidos: correos institucionales de cada rol (@soyudemedellin.edu.co para estudiantes, @udem.edu.co para entrenadores y @udemedellin.edu.co para administradores), documentos de 10 dígitos, reservas para el día siguiente y mensajes del buzón con texto. Se cargan con database/seed.js y seed_e2e.js.

- Datos inválidos: correos de dominios no institucionales o con dos arrobas, documentos con letras, campos vacíos, documentos que no existen, tokens alterados o vencidos y acciones de un rol no autorizado.

- Datos límite: documento de 9, 10 y 11 dígitos; cuarta y quinta inasistencia (4 → 5 penaliza la cuenta); mensaje de 2 000 caracteres; último cupo de un bloque; hora de inicio del bloque (06:00) para registrar asistencia; penalización vigente y vencida.

- Datos masivos: 1 500 estudiantes, 60 días de historial y 120 reservas activas en el día (6 bloques × 20 cupos), creados con regression_testing/rendimiento/sembrar_datos.mjs para las pruebas de carga y el lote de RF13.

- Escenarios críticos: cierre de jornada que penaliza a un estudiante, reserva del último cupo, uso de la API sin token o a nombre de otro usuario, cancelación de una reserva ajena y registro de asistencia fuera de la ventana horaria.

Cada prueba automatizada crea sus propios datos sobre una base limpia, para que una prueba no afecte a otra.

# 12. CRITERIOS DE ENTRADA, SALIDA Y ACEPTACIÓN

## 12.1 Criterios de entrada

- Los requisitos y las reglas de negocio de la Especificación de Requisitos están aprobados.

- El entorno está levantado: frontend, backend y base de datos responden.

- Los datos de prueba están cargados.

- La versión del código está identificada por un commit o una etiqueta.

- Los casos de prueba están diseñados y revisados, y las herramientas están instaladas.

## 12.2 Criterios de salida

- El 100 % de los casos planificados se ejecutó.

- Cada una de las 18 funcionalidades tiene escenarios exitosos, alternativos y de error.

- No queda ningún defecto de severidad crítica o alta abierto sin una corrección o una propuesta documentada.

- La regresión completa se ejecutó después de la última corrección y después del despliegue final.

- Las evidencias (informes, capturas y videos) están guardadas y la matriz de trazabilidad está actualizada.

Excepción: los casos (a) y (c) de Stagehand quedaron pendientes por límite de cuota gratuita de la API; el resultado se documenta en IA_HERRAMIENTAS.md.

## 12.3 Criterios de aceptación

- El 100 % de las pruebas de regresión pasa. Un defecto conocido que siga abierto debe quedar marcado como fallo esperado y con su propuesta de corrección.

- Cada requisito cumple los criterios de aceptación de la Especificación de Requisitos.

- Rendimiento con 50 usuarios: p95 menor de 500 ms (inicio de sesión menor de 800 ms), menos del 1 % de errores, más del 99 % de verificaciones correctas y lote de RF13 en menos de 5 s.

- Accesibilidad: 0 violaciones de axe-core en WCAG 2.2 A y AA y puntaje de Lighthouse de 90 o más.

# 13. GESTIÓN DE DEFECTOS

## 13.1 Flujo de defectos

- Detección: el defecto se encuentra al ejecutar una prueba o al explorar la aplicación.

- Registro: se le asigna un identificador y una severidad, y se describe con pasos, resultado esperado y resultado obtenido.

- Demostración: se escribe una prueba que lo reproduce y falla sobre el código original.

- Corrección: se corrige el código y la misma prueba pasa.

- Verificación y cierre: se ejecuta la regresión completa y se guarda la evidencia antes y después.

## 13.2 Clasificación

Identificación: DEF-xx para defectos funcionales, VUL-xx para vulnerabilidades y H-xx para hallazgos de usabilidad.

| Severidad | Criterio |
| --- | --- |
| Crítica | Compromete la seguridad o los datos, o bloquea una funcionalidad principal sin alternativa. |
| Alta | Una funcionalidad no cumple su requisito o una regla de negocio, pero el resto del sistema funciona. |
| Media | Comportamiento incorrecto con una alternativa disponible, o un error en un caso poco frecuente. |
| Baja | Problemas visuales, de textos o de usabilidad que no impiden usar la funcionalidad. |

Los hallazgos de usabilidad usan además la escala de severidad de Nielsen, de 0 a 4.

## 13.3 Herramientas de gestión

- Matriz de trazabilidad: relaciona cada defecto con su requisito y con la prueba que lo demuestra.

- Suites de defectos: pruebas de Cypress que reproducen cada defecto (carpeta regression_testing/cypress/).

- Informes de ejecución: mochawesome con capturas y videos, como evidencia del antes y el después.

- GitHub: control de versiones de las correcciones y de las pruebas.

- Informe final: resumen de los defectos encontrados, corregidos y abiertos.

# 14. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

Cada riesgo se califica por su probabilidad y su impacto. Los riesgos con probabilidad e impacto altos se atienden primero y orientan la prioridad de las pruebas (pruebas basadas en riesgo, sección 6).

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| RN04 y RN12 impiden reservar y registrar asistencia el mismo día | Alta | Alto | Backend con la hora fijada y ajuste de fechas de las reservas de prueba en la base de datos |
| Datos de una prueba que afectan a otra | Media | Medio | Base limpia y datos propios en cada caso |
| Resultados no deterministas de la IA y de Stagehand | Alta | Medio | Validaciones con esquemas y aserciones explícitas; Stagehand no se usa en la regresión final |
| Falta de cuota o caída de la API del modelo de lenguaje | Media | Medio | Ejecutar con anticipación y guardar las evidencias |
| Vulnerabilidades por la falta de autenticación en la API | Alta | Alto | Corregido en la refactorización: la API exige un token de sesión firmado (ver REFACTORIZACION.md). Se verifica con las pruebas de vulnerabilidades. |
| Tiempo limitado e integrantes con doble rol | Alta | Medio | Priorizar las pruebas por riesgo de cada funcionalidad |
| Fallas del entorno de despliegue (minikube) | Media | Medio | Usar Docker Compose como entorno de respaldo |

# 15. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

Los tres integrantes cumplen el rol de analistas y automatizadores de pruebas sobre sus propias funcionalidades. La revisión de los documentos del equipo se hace de forma cruzada.

| Integrante | Funcionalidades | Responsabilidades de prueba |
| --- | --- | --- |
| Camila Villero | RF11, RF12, RF13, RF16, RF20, RF21 | Cypress (API, componentes, E2E, seguridad, accesibilidad, interfaz y defectos), Katalon, k6, informe de UX, Screenplay y Gherkin, tres herramientas de IA y Stagehand |
| Violeta Agudelo | RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF15 | Cypress (E2E, accesibilidad y componentes), ScreenPy y Serenity/JS con Gherkin, tres herramientas de IA y Stagehand |
| Sebastián García | RF06, RF07, RF08, RF09, RF10, RF14 | Cypress (API y E2E), ScreenPy y Serenity/JS con Gherkin, tres herramientas de IA y Stagehand |
| Equipo | — | Plan de pruebas, matriz de trazabilidad, informe final, refactorización, despliegue final, regresión posterior al despliegue y presentación |

# 16. CRONOGRAMA

| Fase | Actividades | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Planificación | Alcance, estrategia y primera versión del plan | 01/08/2026 | Completada |
| 2. Análisis y diseño | Casos de prueba, técnicas de diseño y diagramas de caja blanca | 07/08/2026 a 15/09/2026 | Completada |
| 3. Automatización y ejecución | Pruebas unitarias, Cypress, Katalon, k6, accesibilidad y UX | Hasta 21/10/2026 | Completada |
| 4. Corrección de defectos | Corrección y nueva ejecución de las pruebas (antes y después) | Hasta 21/10/2026 | Completada |
| 5. Screenplay, IA y Stagehand | Escenarios Gherkin, tres herramientas de IA por integrante y pruebas con Stagehand | 22/10/2026 a 26/10/2026 | Completada |
| 6. Refactorización | Cambios en frontend y backend según los hallazgos, y comparación antes y después | 26/10/2026 | Completada |
| 7. Despliegue final | Despliegue de la versión refactorizada y regresión posterior (sin Stagehand) | 27/10/2026 | Pendiente |
| 8. Cierre | Matriz de trazabilidad, informe final y presentación | 27/10/2026 | Pendiente |

# 17. MÉTRICAS Y SEGUIMIENTO

La calidad del producto y el avance de las pruebas se miden con las siguientes métricas:

| Métrica | Cómo se calcula | Meta | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecución | Casos ejecutados / casos planificados | 100 % | Informes de ejecución |
| Casos aprobados | Casos que pasan / casos ejecutados | 100 % en la regresión final | mochawesome, Django, Vitest |
| Cobertura de requisitos | Requisitos con casos de prueba / requisitos en alcance | 18 de 18 | Matriz de trazabilidad |
| Defectos por severidad | Defectos encontrados, corregidos y abiertos por severidad | 0 críticos o altos abiertos | Gestión de defectos |
| Cobertura de código | Sentencias y decisiones ejecutadas por las pruebas | Funciones críticas cubiertas | coverage.py |
| Rendimiento | p95 de tiempo de respuesta y tasa de errores | p95 < 500 ms; errores < 1 % | k6 |
| Accesibilidad | Violaciones WCAG y puntaje de Lighthouse | 0 violaciones; puntaje ≥ 90 | axe-core, Lighthouse |

Seguimiento: cada integrante actualiza el estado de sus casos y defectos después de cada ejecución. El avance se revisa en el cronograma (sección 16) y los resultados de cada ejecución se guardan con su informe, capturas y videos para comparar el antes y el después.

# 18. ENTREGABLES

- Plan de pruebas (este documento).

- Casos de prueba y matriz de trazabilidad.

- Scripts de prueba automatizados (carpeta regression_testing/).

- Informes de ejecución: Cypress (mochawesome), k6, Lighthouse y axe-core.

- Informe de seguridad y rendimiento, e informe de UX.

- Evidencias de las pruebas con IA y con Stagehand.

- Documento de refactorización con la comparación antes y después.

- Evidencias del despliegue final y de la regresión posterior.

- Informe final de pruebas con métricas, conclusiones y recomendaciones.

# 19. INFORME FINAL

Al cierre se entregará un informe final de pruebas con el siguiente contenido:

- Resumen de las actividades realizadas y del alcance cubierto.

- Resultados por tipo de prueba y por integrante, con las métricas de la sección 17.

- Defectos encontrados, corregidos y abiertos, con su evidencia antes y después.

- Resultados de las pruebas con IA y con Stagehand: aportes y limitaciones.

- Comparación antes y después de la refactorización y resultados de la regresión posterior al despliegue.

- Conclusiones y recomendaciones.

# 20. GESTIÓN DEL DOCUMENTO

## 20.1 Historial de versiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/08/2026 | Primera versión: alcance, estrategia y planificación. | Equipo |
| 2.0 | 26/10/2026 | Reestructuración según la plantilla ISTQB: procesos y módulos, base de pruebas, datos de prueba, gestión de defectos, métricas, informe final y gestión del documento. Actualización tras la refactorización. | Equipo |

## 20.2 Control de cambios

- Cualquier integrante puede proponer un cambio al plan, indicando la sección afectada y el motivo.

- El cambio se revisa de forma cruzada por otro integrante antes de incorporarlo.

- Cada cambio aprobado se registra en el historial de versiones: los ajustes menores suben la versión decimal (2.1) y los cambios de alcance o estrategia suben la versión principal (3.0).

- La versión vigente del documento se guarda en el repositorio del proyecto.

## 20.3 Aprobaciones

| Nombre | Rol | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Camila Villero | Analista y automatizadora de pruebas |  |  |
| Violeta Agudelo | Analista y automatizadora de pruebas |  |  |
| Sebastián García | Analista y automatizador de pruebas |  |  |